预应力工程质量控制程序图

准备工作

学习图纸和技术资料

张拉压浆机具准备

千斤顶、油表检验合格

报监理工程师审批

学习操作规程和计量标准

制定质量保证措施

预应力筋出厂合格，复检合格

书面技术交底

千斤顶及油表标定并建立拉力、读数相关曲线和回归方程

操作人员参加培训

申请水泥浆配合比

并进行压浆试验

测量放线

下料并编号

按不同型号存放

孔道清理

穿    束

申　请　张　拉

压混凝土试块

报监理工程师审批

停止张拉。分析原因，处理问题，提出改进措施

制作试块

安全检查

张　　拉

张拉异常

压试块

压　　浆

应力、伸长值记录

压浆记录

整理资料、质量评定

报监理工程师审批