袋装砂井施工工艺流程图

清理场地

填筑排水坡

铺设砂垫层

测量放样

机具定位

灌制砂袋

检查砂袋质量

打设套管

成孔检查

下砂袋

拔套管

检查砂袋入土深度

机具移位

埋设砂袋头

填写施工记录