原位测试及室内土工试验地质补充调查

基  底  清  理

铺设砂砾石垫层

打设塑料排水板

拔  出  导  管

用砂回填孔洞

塑料排水板接头处理

插  板  机  移  位

填  土  预  压

塑料排水板施工工艺流程图

标定排水板位置

装          靴

数  据  分  析

路  基  整  修

插板机就位

设置水准点及工作基点

埋设沉降仪,位移观测桩

沉降及复位观测