- 后张法预应力梁施工工艺框图

基础处理及搭支架

平整场地

支模板及预压

中线标高检查

模板制作

绑扎底腹板钢筋及安波纹管

钢筋下料、成型

支内腹板、堵头模板

中间检查

第一次浇注砼及养生

砼拌合及运输

拆内腹板模板、支顶板模板

绑扎顶板钢筋、浇注顶板砼

养生及拆侧模、内顶板模板

试块制作

试块检测

砼拌合及运输

试块制作

穿预应力钢绞线

试块检测

张  拉

压  浆

灰浆配制

封  锚

试块制作

拆箱梁底模板及支架

试块检测