初     喷

定位锚杆施工

中线标高测量

清除底脚浮碴

拱架加工、质量验收

钢拱架预拼

台架上安装钢拱架

和定位锚杆焊连定位

安装纵向连接筋

加设鞍形垫块

隐蔽工程检查验收

包裹底脚连接板

喷  砼

钢架安装工艺流程图

采用现场加工小钢管,喷射砼封闭岩面,用凿岩机钻孔或用凿岩机直接将小钢管打入地层,双液注浆泵压注水泥浆或水泥-水玻璃双液浆的施工方法。

(2)工艺流程

小导管注浆施工工艺流程见图23。

(3)施工参数

①选φ42的有缝钢管,管长4cm.在管段中间部分(头部0.2m,尾部1.5m范围除外),梅花型钻φ8的出浆孔,孔距0.2m。