三角形挂篮施工工艺流程图

施工准备：1.准备各种材料、机具。2.制定安质保证措施

工程技术交底

挂篮制作：1、各种钢材下料加工，该钻孔的做钻模，带斜角的下料模；

2、各种构件作样板拼装     3、尺寸焊缝检查      4、除锈刷漆

挂篮试验：挂篮主构架试拼并作加载试验

挂篮安装：1、联体挂篮安装：（1）0#梁段顶面找平，铺设轨道。（2）联体挂篮的安装调整。2、挂篮解体：（1）1#（1′#）梁段顶面找平，铺设轨道（2）挂篮解体、调整

工程验交