台身施工工艺框图

施工方案

报监理工程师批准

桥台测量放样

基坑开挖并加固

基底自检合格

基底换填加固

报监理工程师审批

基底强度检测

基础立模(扎筋)

模板(钢筋)制作

自检各项指标

整    修

报监理工程师审批

基础浇筑

混凝土配比设计、场拌和运送

混凝土养护

台身砌筑

混凝土

强度检测

台帽浇筑

台帽钢筋

制作、绑扎

混凝土养护准备交验

砂浆拌和运送

报监理工程师审批