钢 筋 工 程 质 量 控 制 程 序

熟习图纸和技术资料

熟习操作规程和质量标准

钢材合格证复印

检查脚手架、脚手板

书面交底

操作人员参加

准备工作

技术交底

钢筋下料

成型

按不同型号挂牌

中间抽查

执行验评标准

现场

钢筋绑扎

钢筋、混凝土工序交接检查

不合格的处理（返工）

按梁、柱板独立基础抽查

10%，但不少于3件；带

形基础、圈梁30~50M

（M2）抽查一处

质量评定

制订与审核钢筋配料表

清理现场文明施工

钢筋合格证

钢筋代用单

自    检

自    检

办理隐蔽验收手续

自检记录

隐蔽验收记录

质量评定记录

施 工 记 录

事故处理记录

资料管理