模板工程质量控制程序图

准备工作

学习图纸和技术资料

模板选择

报监理工程师审批

学习操作规程和计量标准

钢模板整修

制定质量保证措施

模板涂隔离剂

书面技术交底

检查脚手架及脚手板

操作人员参加培训

与上道工序进行交换

测量放线

模板吊装就位固定

尺寸调整、检测

支    模

中间抽检

自    检

模板专检

报监理工程师检验

与下道工序进行交接

混凝土浇筑时对模板进行巡查保护

混凝土满足强度要求后拆模

模板保养