后张梁施工工艺流程图

底模安装

加工支撑垫板，上隔                                             墙联结角钢、联结铁、

U型螺栓、桥牌

加工支座板

安装支座板

预制主梁钢筋骨架

安装主梁钢筋骨架

加工下隔墙联结铁

安装波纹管

安装侧模板

预制顶板钢筋骨架

安装顶板钢筋骨架

输送水泥

备砂石料

配置减水剂溶液

水箱装满水

安装顶板内模

灌注梁混凝土

梁体混凝土养生

拆侧模

穿钢绞线

桥梁张拉

制作钢束

加工铸铁泄水管及其他预埋件

吊运移梁至存梁区

浇水养护

孔道压浆，强度达100%设计值