支架设计、制作

支架安装

支架预压设置

安装底模、外模

监理工程师检查

绑扎底板腹板钢筋埋设波纹管

监理工程师检查

安装内模

搅拌站制备砼

监理工程师审批

卸架程序设计

以后随浇筑砼进程逐步拆除压重

卸架拆模，砼强度不小于设计标号的70%

砼养护

浇筑箱梁顶板砼

浇筑腹板砼

模板设计、制作

钢筋制作

浇筑底板砼

制砼试件

安装顶板钢筋网架

顶板钢筋网架制作

制砼试件

压砼试件

穿预应力钢绞线

准备钢绞线

预应力钢绞线张拉

监理工程师验收

灌浆封锚

图5-3  现浇预应力砼连续箱梁施工工艺流程图