信号工程施工工艺流程图

室外单元电路试验

室内单元电路试验、模拟试验

电缆敷设

立杆子、稳信号基础

打轨道眼

安装转辙装置

室外电缆引

入、固定

放  线

室内施工准备

室外施工准备

施工准备

基础预制、线把预配

做头、灌胶

挂机构

连通轨道电路

电动机及杆件安装

导通

上保险管、插继电器

配线、上设备

穿线、机构配线

安装

绝缘

调整道岔密贴、表示

导    通

室内外联调

验收、开通