挖孔桩施工工艺流程图

施 工 准 备

放线、定桩位

挖第一节桩孔土方

绑扎孔口护壁钢筋及支模

灌注第一节护壁混凝土

测量放线

安装防护照明起吊等设施

挖孔桩土方开挖

绑扎护壁钢筋

安装护壁模型

灌注护壁混凝土

成孔及终孔确认

放线检测桩身截面净空

吊放钢筋笼

灌注桩身混凝土

成         桩

制作护壁钢筋制作护壁模型

拌制护壁混凝土

制作护壁钢筋

校核桩孔垂直度和直径

拌制护壁混凝土

钢筋检测

制作钢筋笼

`