锚喷网防护边坡工艺流程图

施工准备

搭设支架

清理坡面危石、浮尘并冲洗坡面

钻孔

施作锚杆

机械设备就位

制作钢筋网

安装钢筋网

安装伸缩缝分隔条

喷射混凝土

准备混凝土

湿喷机就位

养护

制作试件

取出伸缩缝分隔条

施工伸缩缝

注浆