移动支架拼装工艺流程

安装墩顶滚筒箱

放位置线

箱底位置找平

焊结锚固螺母

吊装滚筒箱

搭立临时支撑

拼架桁梁

安装上下平联

架设梯形或三角单元

桁片单元预拼

架设“T”形单元

安装上、下平联

安装下托梁

安装内外牛腿

吊装横梁

吊装纵梁

安装联结系

拼装阁楼及叉式升降装置